О Т Ч Е Т

о реализации пилотного проекта по внедрению

технологии «Единое окно – локальное решение»

за период с 01.06.2011 по 01.07.2013.

30 мая 2013 года в Одессе состоялся Третий Международный Семинар по вопросам упрощения процедур торговли на тему: «Упрощение процедур торговли в Украине, проект «Единое окно – локальное решение» в Одессе. Достижения и новые вызовы». Семинар организован Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в сотрудничестве с Правительством Украины при поддержке Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) и Ассоциации транспортно-экспедиторских и логистических организаций Украины «Укрвнештранс», по инициативе АТ «ПЛАСКЕ».

На семинаре, помимо прочего, были подведены итоги и намечены дальнейшие планы реализации проекта в Украине.

В рамках семинара также состоялось девятое заседание Межведомственной рабочей и экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» (далее – МРГ), созданной при участии представителей министерств и других центральных органов исполнительной власти.

За отчетный период было проведено девять рабочих заседаний МРГ, на которых принимались необходимые для реализации проекта решения (таблица выполнения рекомендаций семинаров и решений заседаний МРГ прилагается).

Рабочие заседания МРГ являются одним из основных инструментов реализации идеи проекта, поскольку его выполнение напрямую зависит от скоординированных действий разных участников процесса.

В то же время, не всеми министерствами и ведомствами, входящими в состав МРГ, было обеспечено надлежащее участие своих специалистов в рабочих заседаниях.

Так, в отчетном периоде представители центральных органов исполнительной власти посетили:

Государственная таможенная служба Украины – все заседания (8 до реорганизации в Министерство доходов и сборов Украины и 1 после);

Государственная налоговая служба Украины – 8 из 9 (7 до реорганизации в Министерство доходов и сборов Украины и 1 после);

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины – 8 из 9;

Министерство здравоохранения Украины – 8 из 9;

Администрация Государственной пограничной службы Украины 8 из 9;

Министерство экологии и природных ресурсов Украины – 7 из 9;

Министерство инфраструктуры Украины – 6 из 9;

Министерство финансов Украины – 4 из 9;

Министерство экономического развития и торговли Украины – 3 из 9;

Министерство иностранных дел Украины – 3 из 9 заседаний;

а также вовлеченные в работу МРГ позднее:

Служба безопасности Украины – 2 из 5;

Министерство внутренних дел Украины – 2 из 5.

Несмотря на такой подход ряда органов государственной власти, цели и задачи проекта могут считаться практически достигнутыми.

Реализация указанного проекта, наряду с внедрением принципа  «единого окна», предусматривает создание в портах, расположенных в Одесской области, Единой информационной системы портового сообщества (ЕИС).

На предварительном этапе Одесским портом был проведен анализ всех технологических цепочек, которые проходят в процессе перевалки грузов в порту. Был сделан вывод о том, что наиболее интенсивным является процесс ввоза товаров в контейнерах морскими судами с последующим вывозом этих товаров автомобильным транспортом в адрес получателей на территории Украины и последующей таможенной очисткой непосредственно в месте назначения.

По этой причине для проведения первого этапа внедрения ЕИС в Одесском порту было выбрано внедрение и оформление электронного наряда, в котором принимает участие большинство из участников транспортного процесса, а именно: экспедиторские организации; морские агенты; портовые операторы (стивидорные компании); администрация порта; таможня; пограничная служба. Следует отметить, что 1-й этап работы ЕИС включает в себя практически все процессы, с момента прибытия импортного груза в контейнере и до выезда его из порта. Не охваченными остаются только процессы оформления таможенных документов и анализа рисков, которые на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, могут осуществляться только в закрытой информационной системе таможни.

Для информирования всех заинтересованных сторон был создан сайт проекта www.singlewindow.org.

С целью реализации проекта были подписаны следующие соглашения:

Меморандум о сотрудничестве между ГП «ОМТП» и АТ «ПЛАСКЕ» от 11.05.2012.

Соглашение о сотрудничестве между ГП «ИМТП», АТ «ПЛАСКЕ» и ООО «ППЛ 33 – 35» от 05.11.2012.

Также Одесским морским торговым портом заключены соглашения о намерении работы в ЕИС со стивидорными компаниями ДП «ГПК Украина» и ООО «Бруклин Киев Порт», идет процесс обсуждения договоров с морскими агентами контейнерных линий о предоставлении предварительной информации касательно принятых к перевозке товаров в порт назначения с использованием ЕИС.

Были внесены изменения в приказ Минтранса Украины от 13.12.2004 № 1098 касательно возможности использования электронного документооборота при оформлении перевозочных документов (в том числе наряда), а также возможности внесения исправлений в эти документы.

В ходе реализации технической и технологической составляющих проекта осуществлены следующие практические шаги (по состоянию на 30.06.2013):

08.10.2012 АТ «ПЛАСКЕ» оформлен первый электронный наряд в ЕИС;

с 15.01.2013 по 18.01.2013 проведены консультации для сотрудников таможни;

с 22.01.2013 по 04.02.2013 проведен ряд консультаций с клиентами, в которых приняли участие 154 экспедиторские компании и 13 линейных агентов;

с 18.02.2013 по 21.02.2013 проведены консультации для представителей контролирующих служб (Государственная санитарно-эпидемиологическая служба на водном транспорте, Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря, Одесская региональная служба Государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте, Государственная фитосанитарная инспекция Одесской области, Одесский пограничный отряд);

22.05.2012 Одесским портом совместно с Государственной таможенной службой Украины была подписана технологическая схема 1-го этапа работы ЕИС. В ней объединены уже существующие наработки по свободной практике, электронному пропуску, автоматической системе контроля доступа, электронному планированию и новый проект электронного наряда на выдачу контейнеров;

02.04.2013 в Одесском порту начато внедрение в эксплуатацию в параллельном режиме электронного и бумажного наряда;

20.05.2013 подключен этап оформления выпуска контейнера с территории пункта пропуска;

к ЕИС подключена 351 экспедиторская компания;

подключены линейные агенты и контейнерные терминалы (в виде отдельного рабочего места);

в завершающей стадии пребывает подключение контролирующих органов;

на завершающем этапе находится тестирование обмена данными по фактической выгрузке со стивидорными компаниями;

тестируется получение предварительной информации от морских агентов.

Основным показателем успешной реализации проекта является то, что в ЕИС внесена информация для оформления более 37000 контейнеров (статистика по состоянию на 30.06.2013).

Статистика использования ЕИС экспедиторскими организациями:

| Период | Октябрь 2012 | Ноябрь 2012 | Декабрь 2012 | Январь 2013 | Февраль 2013 | Март 2013 | Апрель 2013 | Май 2013 | Июнь 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контейнеров за месяц, шт | 21 | 86 | 209 | 507 | 841 | 1260 | 11012 | 11881 | 12151 |
| контейнеров за весь период, шт | 21 | 107 | 316 | 823 | 1664 | 2924 | 13936 | 25816 | 37967 |

Ближайшей перспективой и следующими этапами являются:

реализация в ЕИС оформления предоставления судам, прибывающим в порт, «свободной практики», с проставлением отметок об этом в системе государственными контролирующими органами с использованием электронной цифровой подписи;

получение предварительной информации о грузах от агентских организаций и сведений о фактической выгрузке судна от портовых операторов (стивидорных компаний).

Помимо прочего, в рамках реализации пилотного проекта Министерством инфраструктуры Украины был разработан проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. № 451», нацеленный, что важно, на нормативное закрепление порядка прохождения и обработки грузов в морских торговых портах с применением ЕИС. Работа над ним продолжается с августа 2012 года, за это время он трижды подавался на согласование заинтересованным органам государственной власти, дважды в Госпредпринимательство и Министерство юстиции а также на рассмотрение Правительства, но необходимый результат пока не достигнут.

Необходимо отметить, что в конечном итоге пилотный проект предполагает обмен информацией через ЕИС между отправителями и получателями товаров и портами отправления и назначения об отправленных и принятых грузах (региональное «единое окно»).

Внедрение ЕИС сначала на локальном уровне с перспективой использования этого опыта для создания национального «единого окна» приблизит Украину к стратегии развития торговли Евросоюза, где уже принята программа развития сети национальных механизмов «единого окна», которые будут обмениваться информацией на основании стандартов ООН и Всемирной таможенной организации.

Создание аналогичных по назначению систем в портах, аэропортах, иных крупных транспортных узлах, обмен гармонизированной информацией между участниками транспортного процесса на региональном (международном) уровне приведет к существенному сокращению времени, и, как следствию – затрат на транспортировку товаров через границы.